服装导购智能体纯文本评测台

项目快速入门手册

Fashion Sales Agent TextBench V0.1

| 适用对象 | 参与DEMO开发的数据、意图理解、推荐排序、话术生成、安全评测和工程集成研究生 |
| --- | --- |
| 阅读目标 | 2小时理解项目；半天搭好环境；当天跑通规则基线；第一周提交可评测模块 |
| 当前范围 | 纯文本输入、意图和槽位解析、真实商品JSON推荐、推荐理由、安全校验和离线评测 |
| 暂不包含 | 前端正式产品、虚拟试穿调用、换背景、完整Session、支付交易、长期用户画像 |
| 开发周期 | 建议3周完成DEMO-A，之后再评估Mirror4B轻量集成 |
| 编制日期 | 2026年7月29日 |

先完成什么 入组后先跑通Baseline A：规则意图解析 + 规则商品排序 + 模板推荐理由 + 规则SafetyGuard。不要一开始接大模型，也不要先做页面。

# 文档控制与阅读路径

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 配套文件 | DEMO完整技术开发文档；数据标注与评测操作手册；Starter Repo；商品和查询样例 |
| 建议阅读顺序 | 先读第1—5章，再完成第6章环境启动；按本人角色阅读第10章 |
| 最低技术基础 | Python、JSON、Git、基本单元测试；大模型API和推荐指标可在开发中学习 |
| 最终要求 | 所有模块可独立测试；流水线可一键运行；指标可重复生成；错误案例可定位 |

## 30分钟速读路线

| 时间 | 阅读内容 | 需要得到的结论 |
| --- | --- | --- |
| 0—5分钟 | 第1章 项目是什么 | 明确项目目标和本轮边界 |
| 5—12分钟 | 第2—3章 处理流程和模块 | 理解输入如何变成推荐输出 |
| 12—20分钟 | 第4—5章 数据和Baseline | 理解为什么先做规则基线 |
| 20—25分钟 | 第6章 一键启动 | 知道如何运行和检查结果 |
| 25—30分钟 | 第9—10章 协作和个人任务 | 明确自己本周要提交什么 |

# 1. 项目是什么

## 1.1 最终业务目标

项目最终目标是建设面向服装门店的AI穿搭销售智能体，使顾客能够通过自然语言表达需求，获得商品推荐和导购讲解，并逐步连接商品详情、虚拟试穿、换背景、保存结果和销售转化等业务流程。

当前阶段不直接开发完整门店产品，而是先验证最核心、最容易独立评估的“文本导购智能”是否成立。只有当需求理解、商品排序、推荐解释和安全控制稳定后，后续接入Mirror4B换装平台才有意义。

## 1.2 本轮DEMO的准确定位

DEMO-A 定位 一个面向开发和评测的纯文本导购评测台：输入一句顾客自然语言，输出结构化意图、槽位、推荐商品、推荐理由、安全判定和各模块耗时。

## 1.3 本轮要回答的四个问题

| 问题 | 对应模块 | 成功表现 |
| --- | --- | --- |
| 顾客到底想要什么？ | IntentParser + QueryNormalizer | 识别主意图、条件、否定和置信度 |
| 哪些真实商品更符合？ | RecommendationService | 硬约束不违规，Top-K排序合理 |
| 为什么推荐这些商品？ | ProductExplanation | 理由覆盖用户需求并引用真实字段 |
| 回复有没有编造或危险话术？ | SafetyGuard | 无依据内容被识别、重写或阻断 |

## 1.4 当前明确不做

不开发正式APP页面或复杂聊天前端；

不调用人物图、虚拟试穿和换背景接口；

不实现完整SalesState和跨会话长期记忆；

不训练复杂双塔、图神经网络、MMOE或强化学习模型；

不建设支付、订单、CRM、优惠和会员体系；

不把公开数据直接混合为商业SFT训练集；

不以“演示能说话”代替可测量的准确性和安全性。

# 2. 一条查询是怎样被处理的

## 2.1 核心流水线

端到端处理流程

用户输入： “帮我推荐一件适合通勤、简约一点、颜色不要太深的上衣” ↓ IntentParser intent = RECOMMEND_PRODUCT slots = {category: 上衣, occasion: 通勤, style: 简约, color_depth: 非深色} ↓ QueryNormalizer 标准词映射 + 否定识别 + 硬/软约束划分 ↓ RecommendationService 当前商家商品 → 硬约束过滤 → 规则打分 → Top 1-3 ↓ ProductExplanation 基于真实Product字段生成推荐理由 ↓ SafetyGuard 事实一致性 + 禁用话术 + PASS/REWRITE/BLOCK ↓ Evaluator / CLI / Streamlit 展示结构化结果、分数明细、错误和耗时

## 2.2 一次标准输出

期望输出示例

{ "query": "帮我推荐一件适合通勤、简约一点、颜色不要太深的上衣", "intent_result": { "intent": "RECOMMEND_PRODUCT", "confidence": 0.94, "slots": { "category": ["上衣"], "occasion": ["通勤"], "style": ["简约"], "color_depth": ["非深色"] }, "clarify_needed": false }, "recommendations": [ { "rank": 1, "product_id": "P001", "score": 83, "matched_features": ["category", "occasion", "style", "color_depth"], "reason": "这件浅蓝色衬衫风格简约，适合日常通勤，颜色也符合您不希望过深的要求。", "safety": {"status": "PASS", "violations": []} } ] }

## 2.3 关键设计原则

| 原则 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 结构化优先 | 每个模块先输出合法Schema，再生成自然语言 |
| 规则基线优先 | 明确条件、价格、尺码和否定先由规则处理 |
| 事实源唯一 | 商品名称、价格、库存、材质等只能来自Product JSON |
| 硬约束优先 | 违反品类、预算、排除和在售条件的商品直接过滤 |
| 配置外置 | 意图、同义词、权重、禁用话术写入YAML/JSON，不写死 |
| 可降级 | LLM失败时规则方案仍可运行 |
| 可评测 | 每个模块必须有Gold数据、单测和指标 |
| 可衔接 | 商品Repository和输出Schema预留Mirror4B替换接口 |

# 3. 五个核心模块

## 3.1 IntentParser

负责把自然语言转成主意图、槽位、否定条件和置信度。第一版采用规则；第二版增加LLM结构化解析；最终使用规则与LLM融合。

| 输入 | 输出 | 第一版任务 | 常见错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户文本 | intent、slots、negative_slots、confidence | 支持9类意图和核心槽位 | 忽略否定；非法枚举；把浏览识别成推荐 |

## 3.2 QueryNormalizer

负责把“上班、办公室、工作场合”统一为“通勤”，把“不要太暗、浅一点”转成颜色深浅条件，并区分硬约束与软偏好。

| 原表达 | 标准结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上班穿 | occasion=通勤 | 同义词标准化 |
| 不要黑色 | negative color=黑色 | 明确排除，通常为硬约束 |
| 500元以内 | max_price=500 | 硬约束 |
| 最好是棉的 | material=棉 | 软偏好 |
| 别太贵 | raw_slot保留，clarify_needed=true | 信息不足 |

## 3.3 RecommendationService

负责从真实商品JSON中筛选和排序。DEMO阶段不训练推荐模型，采用可解释规则得分。

规则评分结构

score = category_score + occasion_score + style_score + color_score + fit_score + material_score + stock_score - repetition_penalty

先过滤商家、在售、品类、预算、明确排除、指定尺码无货等硬约束。

再对场景、风格、颜色、版型和材质等软偏好进行加分。

输出总分和各维度分数，便于错误分析，不只返回最终排名。

## 3.4 ProductExplanation

负责把商品匹配结果转换为简短导购理由。首版使用确定性模板，LLM润色是后续增强，不是首日任务。

理由生成底线 推荐理由只能使用白名单商品字段和已识别用户条件。没有依据的材质、功能、促销、库存稀缺和身体效果不得出现。

## 3.5 SafetyGuard

负责检查最终理由中的商品事实和风险话术。SafetyGuard不是单纯敏感词过滤，而是要把每个可验证陈述与商品字段进行比对。

| 状态 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 所有陈述有依据且表达安全 | 直接输出 |
| REWRITE | 局部存在无依据内容，但可安全修正 | 删除或重写违规句 |
| BLOCK | 核心商品错误、跨商家或严重不当内容 | 不输出原文，返回安全模板 |

# 4. 你需要认识的四类数据

## 4.1 商品数据

商品数据是整个DEMO的事实基础。首批建议准备10件极小调试集和50—100件正式DEMO集。

商品JSON最小示例

{ "product_id": "P001", "merchant_id": "M001", "name": "浅蓝色简约通勤衬衫", "category": "上衣", "subcategory": "衬衫", "color": ["浅蓝色"], "color_depth": "浅色", "style_tags": ["简约", "通勤"], "occasion_tags": ["上班", "商务休闲"], "material": "棉混纺", "price": 299, "status": "ON_SALE", "size_stock": {"S": 3, "M": 5, "L": 2} }

## 4.2 查询与意图槽位Gold

每条查询包含原始文本和人工确认的标准答案，用于评测IntentParser和Normalizer。

{ "query_id": "Q001", "text": "想找一件上班穿的，简单一点，别太暗", "gold_intent": "RECOMMEND_PRODUCT", "gold_slots": { "occasion": ["通勤"], "style": ["简约"], "color_depth": ["非深色"] } }

## 4.3 推荐相关性Gold

同一条查询与候选商品组合由人工标注为2、1或0。2表示高度相关，1表示部分相关，0表示违反硬约束或明显不符合。

| 等级 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 满足全部硬约束和大部分主要偏好 | 浅色、简约、通勤上衣，预算内 |
| 1 | 硬约束通过，只满足部分软偏好 | 浅色上衣，但风格偏运动 |
| 0 | 违反硬约束或商品不可用 | 超预算、下架、错误品类、明确排除色 |

## 4.4 安全测试集

安全集用于检验SafetyGuard能否识别编造材质、价格、库存、促销、稀缺和绝对化身体效果。

{ "product": { "name": "简约白色衬衫", "material": "棉混纺", "price": 299 }, "generated_text": "这是一件100%真丝衬衫，现在是全网最低价，只剩最后一件。", "expected_violations": [ "UNSUPPORTED_MATERIAL", "UNSUPPORTED_PROMOTION", "UNSUPPORTED_SCARCITY" ], "gold_action": "REWRITE" }

## 4.5 公开数据怎么用

| 数据集/类型 | 在本DEMO中的用途 | 当前是否作为主训练数据 |
| --- | --- | --- |
| U-NEED Fashion/Shoes | 参考售前意图、需求追问和推荐动作 | 否，研究参考 |
| FashionIQ/Fashion200K | 参考“更宽松、浅一点、正式一点”等修改表达 | 否 |
| Fashionpedia/iMaterialist | 参考服装属性词典 | 否 |
| POG/Polyvore/SHIFT15M | 未来搭配兼容和行为排序研究 | 否 |
| 自有SKU与自建中文查询 | 当前推荐和评测主数据 | 是 |

数据合规 公开数据的代码许可证不等同于商品图片、标题和描述可商用。未经权利审计的数据不得进入商业版本训练主干。

# 5. 三套Baseline和开发顺序

| 方案 | Intent | 推荐 | 理由 | Safety | 开发顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 纯规则 | 规则 | 规则排序 | 模板 | 规则校验 | 第1周必须完成 |
| B 规则+LLM解析 | 规则优先+LLM JSON | 规则排序 | 模板 | 规则校验 | 第2周 |
| C LLM增强解释 | 规则+LLM | 规则排序 | LLM理由 | 校验+安全重写 | 第2—3周 |

## 5.1 为什么先做Baseline A

完全可复现，便于判断数据和规则是否正确；

不依赖模型密钥和网络，可以让所有学生当天运行；

为LLM方案提供真实增益基线，避免只展示漂亮话术；

规则方案可作为LLM超时或结构化输出失败时的fallback；

多数高风险错误，如预算、否定、下架和跨商家，应优先由确定性代码阻止。

## 5.2 什么时候允许接大模型

□ Baseline A可以对10件商品和30条查询稳定运行；

□ Schema已经冻结，非法输出可被验证拒绝；

□ 规则结果和Gold案例基本一致；

□ LLM调用已封装为独立Adapter；

□ 模型失败时可以自动回退规则；

□ Prompt版本、模型、temperature和耗时可记录。

# 6. 第一天：搭环境并跑通系统

## 6.1 推荐环境

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| Python | 3.11 |
| 包管理 | uv或poetry；团队统一一种 |
| 数据校验 | Pydantic v2 |
| 配置 | YAML + pydantic-settings |
| 测试 | pytest |
| 格式化与静态检查 | ruff + mypy（可分阶段启用） |
| 轻量展示 | Streamlit，仅核心流水线稳定后加入 |
| 版本管理 | Git + GitHub/GitLab |

## 6.2 项目目录

fashion-sales-textbench/ ├── README.md ├── AGENTS.md ├── pyproject.toml ├── .env.example ├── configs/ │ ├── intents.yaml │ ├── slot_dictionary.yaml │ ├── ranking_weights.yaml │ └── safety_rules.yaml ├── data/ │ ├── products/products_tiny.jsonl │ ├── products/products_demo.jsonl │ └── eval/golden_cases.jsonl ├── src/ │ ├── schemas.py │ ├── product_loader.py │ ├── intent_parser.py │ ├── query_normalizer.py │ ├── recommendation_service.py │ ├── explanation_generator.py │ ├── safety_guard.py │ ├── pipeline.py │ ├── cli.py │ └── evaluator.py ├── tests/ └── outputs/

## 6.3 安装与运行

建议命令

# 1. 克隆项目 git clone <repository-url> cd fashion-sales-textbench # 2. 创建环境并安装 python -m venv .venv # Windows: .venv\Scripts\activate # macOS/Linux: source .venv/bin/activate pip install -e ".[dev]" # 3. 运行单条查询 python -m src.cli --query "帮我推荐一件适合通勤、简约一点、颜色不要太深的上衣" # 4. 运行测试 pytest -q # 5. 运行批量评测 python -m src.evaluator --suite all --split demo

## 6.4 首次运行应该看到什么

□ 程序能够读取products_tiny.jsonl；

□ 查询被识别为RECOMMEND_PRODUCT；

□ 输出category、occasion、style和color_depth；

□ 至少返回一个商品；

□ 推荐结果包含总分和matched_features；

□ 理由中没有商品JSON之外的信息；

□ Safety状态为PASS或给出明确违规；

□ 程序退出码为0，outputs中生成结果文件。

## 6.5 运行失败的排查顺序

| 现象 | 先检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| ModuleNotFoundError | 虚拟环境和pip install -e | 重新安装并确认当前Python |
| JSON解析失败 | JSONL是否一行一条 | 运行数据校验脚本 |
| 没有推荐商品 | 硬约束和商品状态 | 检查category、预算、status |
| 得分全为0 | 标准词典和标签字段 | 确认normalizer输出和商品标签 |
| 理由编造 | 生成器输入白名单 | 先切回模板模式 |
| LLM调用失败 | 密钥、网络、返回Schema | 自动fallback规则 |
| 测试结果不一致 | 随机种子、temperature、配置版本 | 记录并固定实验配置 |

# 7. 模块之间如何协作

## 7.1 公共Schema是接口契约

任何人修改公共字段，都可能导致其他模块失败。公共Schema只能通过Pull Request修改，并同时更新测试、样例和文档。

| 对象 | 生产者 | 消费者 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| QueryInput | CLI/评测器 | IntentParser | query_id、text、merchant_id、top_k |
| IntentResult | IntentParser | Normalizer/Pipeline | intent、slots、confidence、clarify_needed |
| NormalizedQuery | Normalizer | RecommendationService | hard_constraints、soft_preferences、negative_slots |
| RecommendationResult | RecommendationService | Explanation/Evaluator | product_id、score、score_detail、matched_features |
| ExplanationResult | ExplanationGenerator | SafetyGuard | text、used_fields、generation_mode |
| SafetyResult | SafetyGuard | Pipeline/UI/Evaluator | status、violations、safe_text |

## 7.2 模块开发禁止事项

IntentParser不得直接读取商品数据并决定推荐结果；

RecommendationService不得生成最终营销话术；

ExplanationGenerator不得自行查询或补充未提供商品事实；

SafetyGuard不得偷偷修改商品数据；

CLI和Streamlit不得复制核心业务逻辑；

任何模块不得直接写死API密钥、模型名和排序权重。

# 8. 如何判断模块做对了

## 8.1 核心指标

| 模块 | 指标 | DEMO建议目标 |
| --- | --- | --- |
| IntentParser | Accuracy / Macro-F1 | ≥90% / ≥88% |
| Slot/Normalizer | 核心槽位F1 | ≥85% |
| Recommendation | Hard Constraint Violation Rate | 0 |
| Recommendation | Hit@3 / NDCG@3 | ≥80% / ≥0.75 |
| Explanation | 商品事实一致率 | ≥99% |
| SafetyGuard | 高风险漏检率 | 0 |
| SafetyGuard | 风险召回率 | ≥95% |
| 工程 | JSON Schema成功率 | ≥99% |

## 8.2 这些数值代表什么

重要说明 上述是DEMO建议验收目标，不是已有实验结果。首次运行应诚实报告真实基线，并通过错误分析决定优先改进项。

## 8.3 最低测试要求

| 模块 | 最低单元测试 |
| --- | --- |
| ProductLoader | 合法数据、缺字段、重复ID、非法价格、下架商品 |
| IntentParser | 每类意图至少5条；否定、预算、尺码、未知输入 |
| Normalizer | 同义词、否定、冲突、价格范围、未识别值 |
| Recommendation | 硬过滤、权重得分、Top-K、无候选、不同商家 |
| Explanation | 模板字段、缺失字段、长度和重复 |
| SafetyGuard | 每个违规标签至少3条；PASS、REWRITE、BLOCK |
| Pipeline | 完整成功、LLM失败fallback、空商品库、异常输出 |

# 9. 团队开发与Git工作流

## 9.1 分支规则

main 稳定演示版本 develop 日常集成版本 feature/* 单一功能分支 fix/* 缺陷修复 data/* 数据和标注变更

## 9.2 每个Pull Request必须包含

□ 关联Issue和清晰任务目标；

□ 说明输入、输出和影响模块；

□ 新增或更新测试；

□ 本地pytest通过；

□ 公共Schema变更已说明；

□ 配置和Prompt变更有版本记录；

□ 没有密钥、用户数据和大文件进入仓库；

□ 错误案例或评测结果已附上；

□ 至少一名非作者完成Review。

## 9.3 每周节奏

| 时间 | 活动 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 周一 | 任务拆解和接口确认 | Issue、负责人、完成标准 |
| 周三 | 中期联调 | 可运行develop版本、阻塞问题 |
| 周五 | 版本演示和代码Review | 周版本、指标、错误案例 |
| 周末 | 数据和报告更新 | 变更日志、下周风险 |

## 9.4 使用Codex/AI编程工具的边界

一个Issue对应一个明确任务，不让工具一次生成整个系统；

先让工具阅读AGENTS.md、Schema和测试，再修改代码；

生成代码后由学生解释设计、边界和异常处理；

外部接口、模型调用和文件读写必须经过Adapter封装；

修改公共接口必须同步更新测试；

禁止把生产密钥、真实顾客数据或受限公开数据发给外部工具。

# 10. 每名研究生的第一周任务

## 10.1 学生A：数据与评测

| 任务 | 第一周交付 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 商品数据 | 10件tiny + 50件demo商品JSON | Schema通过；缺失率报告 |
| 查询Gold | 首批100条意图槽位查询 | 双标和争议记录 |
| 评测脚本 | Intent、Slot、Hit@3基础指标 | 一条命令生成JSON/Markdown |
| 数据审计 | 类目、价格、标签和库存统计 | 报告可复现 |

## 10.2 学生B：意图理解

| 任务 | 第一周交付 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 规则意图 | 9类意图规则 | Golden Cases核心意图通过 |
| 槽位抽取 | 品类、场景、风格、颜色、价格、尺码、否定 | 至少50条单测 |
| Normalizer | 同义词和否定词典 | 配置外置 |
| 输出校验 | IntentResult Schema | 非法枚举为0 |

## 10.3 学生C：推荐排序

| 任务 | 第一周交付 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 商品Repository | 本地JSON实现 | 后续可替换Mirror4B |
| 硬过滤 | 商家、在售、品类、预算、排除、尺码 | 违规率0 |
| 规则排序 | 配置化权重和score_detail | 排序可解释 |
| 推荐测试 | 20个业务案例 | 无候选和并列可处理 |

## 10.4 学生D：解释与安全

| 任务 | 第一周交付 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 模板理由 | 基于matched_features生成理由 | 只用白名单字段 |
| 禁用话术 | 风险词和规则配置 | 覆盖主要风险类别 |
| 事实校验 | 价格、材质、库存、颜色等一致性 | 错误可定位到claim |
| Safety动作 | PASS/REWRITE/BLOCK | 安全集基础用例通过 |

## 10.5 集成负责人

| 任务 | 第一周交付 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 工程骨架 | 目录、依赖、配置和CI | 新机器可安装 |
| 公共Schema | 6类接口对象 | 全体共用 |
| Pipeline/CLI | 端到端规则流水线 | 一条命令运行 |
| 集成与Review | develop日常可运行 | 每周至少一次集成演示 |

# 11. 第一周逐日启动计划

| 日期 | 全体共同目标 | 各组重点 | 当天闸门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 环境、仓库、Schema、tiny数据 | 各模块建立空实现和测试骨架 | 所有人运行smoke test |
| 第2天 | 规则意图和商品加载 | B完成基本意图；A完成商品审计 | 标准查询可解析 |
| 第3天 | Normalizer和硬过滤 | C完成过滤；B完成否定与价格 | 不推荐违规商品 |
| 第4天 | 规则打分和模板理由 | C输出Top-K；D生成安全理由 | 端到端有完整输出 |
| 第5天 | Safety和首轮评测 | D完成PASS/REWRITE/BLOCK；A运行指标 | Baseline A可演示 |
| 周末 | 修复、文档、Review | 补回归测试和错误案例 | develop稳定可复现 |

## 11.1 第一周结束必须达到

□ 任何成员在新环境可按README启动项目；

□ 至少10件商品和30条Golden Cases可运行；

□ Baseline A完整端到端输出；

□ 核心硬约束违规率为0；

□ 所有模块有单元测试；

□ 自动评测脚本生成首份真实基线报告；

□ 形成Top 10错误案例和下周修复计划；

□ 公共Schema、配置和数据版本已冻结为V0.1。

# 12. 常见术语速查

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Intent | 用户这句话主要想让系统做什么 |
| Slot | 需求中的具体条件，如品类、场景、颜色和预算 |
| Hard Constraint | 违反就不应推荐的条件，如预算上限、明确排除、下架 |
| Soft Preference | 尽量满足但可以放宽的偏好，如“最好简约” |
| Normalization | 把口语映射到标准词，如“上班”→“通勤” |
| Top-K | 得分最高的前K个商品 |
| Gold Label | 人工确认的标准答案 |
| Hit@3 | 前三名中是否至少有一个高相关商品 |
| NDCG@3 | 同时考虑相关性等级和排名位置的排序指标 |
| Claim | 推荐理由中可独立核验的一条陈述 |
| Hallucination | 模型生成商品数据中不存在的事实 |
| Fallback | LLM失败后使用规则或模板继续运行 |
| Regression Test | 修复错误后长期保留、避免再次出现的测试 |

# 13. 新成员最常见的错误

| 错误 | 为什么有问题 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 先做漂亮网页 | 核心算法和数据尚未验证 | 先做CLI和批量评测 |
| 先接大模型 | 难以判断错误来自Prompt还是数据 | 先完成规则Baseline A |
| 只看整体准确率 | 少数高风险错误会被平均值掩盖 | 报告分组指标和高风险漏检 |
| 把用户诉求写成商品属性 | “想显瘦”不等于商品保证显瘦 | 诉求与商品字段分离 |
| 商品字段缺失就自行补充 | 会造成事实幻觉 | 使用null并记录待补数据 |
| 按个人审美评价商品 | 推荐相关性应依据用户条件 | 按硬/软约束标注 |
| 针对测试集逐条写规则 | 造成严重过拟合和泄漏 | 在dev调试，独立回归验证 |
| Prompt、权重不留版本 | 实验无法复现 | 记录配置和代码commit |
| 一个模块跨越所有职责 | 后续难测试和替换 | 遵守Schema和职责边界 |
| 把公开数据直接用于商用 | 许可证和图片权利可能不允许 | 建立数据权利登记表 |

# 14. DEMO通过后怎样接入Mirror4B

当前本地商品Repository应设计为可替换接口。后续只需增加Mirror4BProductRepository，将商品读取从本地JSON替换为现有商品同步接口，IntentParser、推荐排序和SafetyGuard不应重写。

Repository接口示例

class ProductRepository: def list_products(self, merchant_id: str ¦ None = None) -> list[Product]: raise NotImplementedError class JsonProductRepository(ProductRepository): ... class Mirror4BProductRepository(ProductRepository): ...

| DEMO-A已有 | DEMO-B新增 | 保持不变 |
| --- | --- | --- |
| IntentParser | 简单Session和上下文 | 意图Schema |
| QueryNormalizer | ActionRouter | 标准词典 |
| RecommendationService | Mirror4B商品Adapter | 排序逻辑 |
| ProductExplanation | 商品详情动作 | 事实约束 |
| SafetyGuard | 试穿/换背景Adapter | 安全规则 |
| Evaluator | 轻量页面 | 离线评测 |

# 15. 最终DEMO演示脚本

输入简单推荐：“帮我推荐一件适合通勤、简约一点、颜色不要太深的上衣。”

展示Intent、slots、confidence和标准化结果。

展示Top 3商品、总分和各维度score_detail。

展示基于真实字段生成的推荐理由。

输入替代需求：“颜色还是太深，换一个浅一点的。”

故意构造含“100%真丝、全网最低、只剩最后一件”的理由。

展示SafetyGuard识别违规并输出REWRITE。

展示Baseline A/B/C指标、耗时和错误案例。

说明下一步如何接入Mirror4B商品和试穿动作。

# 附录A：第一天启动检查表

□ 已获得仓库访问权限；

□ Python版本符合要求；

□ 虚拟环境创建成功；

□ 依赖安装成功；

□ pytest smoke test通过；

□ products_tiny.jsonl可读取；

□ Golden Cases可读取；

□ CLI返回结构化JSON；

□ 本地分支和远程分支设置正确；

□ 已阅读AGENTS.md和本人任务卡；

□ 知道问题应提交到哪个Issue；

□ 没有在仓库中写入密钥。

# 附录B：提交前自检表

□ 代码只完成本Issue范围；

□ 公共Schema变更已获确认；

□ 异常输入和空数据已处理；

□ 测试已新增并通过；

□ 没有写死权重、路径和密钥；

□ 输出可以被JSON Schema校验；

□ 错误日志不包含敏感信息；

□ README或接口文档已更新；

□ 评测前后指标已记录；

□ PR描述包含复现命令。

# 附录C：最小命令速查

# 安装 pip install -e ".[dev]" # 单条查询 python -m src.cli --query "推荐一件通勤上衣" # 全部测试 pytest -q # 指定模块测试 pytest tests/test_intent_parser.py -q # 评测 python -m src.evaluator --suite all --split demo # 代码检查 ruff check . ruff format . # 启动轻量展示（后续） streamlit run app/streamlit_app.py

# 附录D：需要立即向负责人确认的问题

□ 正式商品数据由谁提供，字段是否完整；

□ 9类意图和核心槽位是否冻结；

□ 预算、尺码和明确排除是否全部作为硬约束；

□ 首批50—100件商品的merchant_id如何设置；

□ LLM模型和调用预算是否已确定；

□ 测试集由谁保管并防止泄漏；

□ 每位学生的Review负责人是谁；

□ 每周版本演示时间和验收形式；

□ 后续Mirror4B源代码和测试环境何时可用。

# 附录E：版本记录

| 版本 | 日期 | 主要内容 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-29 | 首次发布快速入门、启动、分工、测试和演示说明 | 待填写 |

本手册用于帮助新成员快速进入开发状态。遇到与完整技术文档或数据标注手册不一致时，以最新冻结的Schema、配置、数据版本和项目负责人书面决定为准。